COMPTE RENDU DE RÉUNION

RÉUNION TECHNIQUE — Projet eBillSic

2ᵉ session — Présentation de la plateforme aux Institutions de Microfinance

Suite de la réunion de Kick-Off du 15 mai 2026

# 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

| Date | Mardi 26 mai 2026 |
| --- | --- |
| Type de réunion | Réunion technique — Présentation de la plateforme eBillSic aux IMF |
| Organisateur | BCRG — Direction informatique / Projet eBillSic |
| Prestataire | Nerhy Group (Coulibaly Baba, Directeur technique) |
| Référent BCRG | Mamadou Diallo — Référent technique projet |
| Coordinateur | M. NABE |
| Durée effective | 1 heure 32 minutes |
| Statut du document | Version initiale — À valider par les parties prenantes |

# 2. PARTICIPANTS

| Nom | Organisation | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Mamadou Diallo | BCRG | Référent technique, modérateur |
| Coulibaly Baba | Nerhy Group | Directeur technique |
| M. NABE | BCRG / Coordination | Coordinateur — relance des IMF |
| Sowa Sept Doré | BCRG / IMF | Participant |
| Doukouré | Crédit Rural | Représentant IT IMF |
| Dieudonné Ndemign | WAKILI (Perfect Vision) | Représentant IT IMF |
| Nfamory Kourouma | IMF | Représentant IT IMF |
| Représentants IT des IMF | 13 IMF (présence partielle) | Responsables systèmes d'information |

⚠  Moins de 10 IMF sur les 13 attendues étaient connectées au démarrage. M. NABE a poursuivi les relances pendant la réunion. Les documents et supports seront partagés avec les IMF absentes.

# 3. CONTEXTE ET RAPPEL

Cette réunion technique constitue la suite directe de la réunion de kick-off du 15 mai 2026. Elle vise à présenter la plateforme eBillSic aux représentants IT des 13 institutions de microfinance concernées, à détailler les données requises et les modalités d'interfaçage, et à recueillir leurs contraintes techniques en vue des ateliers de cadrage.

## 3.1 Problèmes identifiés justifiant le projet

- Déclarations manuelles ou absentes dans les IMF

- Délais de traitement longs et formats hétérogènes

- Absence de traçabilité des déclarations

- Risques élevés d'erreurs et de pertes de données

- Absence de vision agrégée sur les clients multibancarisés (banques + IMF)

# 4. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL DE LA PLATEFORME

## 4.1 Cinq modules

| # | Module | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Déclaration Clients (PF/PM) | Déclaration des personnes physiques et morales avec contrôles d'identité, comptes associés et pièces justificatives |
| 2 | Engagements financiers | Saisie des engagements : bénéficiaires, garanties, échéances |
| 3 | Conformité / Contrôle | Contrôles automatiques de cohérence (ex. détection d'un mineur sans tuteur) et enrichissement des données |
| 4 | Encours d'engagement | Suivi des montants restants dus et consolidations |
| 5 | Rapports | Génération des rapports et déclarations au format attendu par la BCRG |

## 4.2 Données requises par type d'entité

| Entité | Données attendues |
| --- | --- |
| Personne physique | Identité complète, comptes associés, pièces justificatives, informations employeur |
| Personne morale | Date de création, sigle, forme juridique, registres (RCCM, NIF), actionnaires |
| Engagements | Bénéficiaires, garanties, échéanciers de remboursement |
| Encours | Montants restants dus, consolidations par client |

ℹ  Un template Excel/CSV standardisé sera partagé par Nerhy Groupà toutes les IMF pour faciliter le mapping des données.

# 5. FLUX OPÉRATIONNEL ET SÉCURITÉ

## 5.1 Processus de déclaration

- Authentification sécurisée : login + mot de passe + double authentification via Google Authenticator

- Récupération des données depuis le SI de l'IMF (API ou procédures stockées) ou chargement manuel CSV/Excel

- Validations automatiques en temps réel et interface de correction avant soumission

- Génération du fichier de déclaration au format requis par la BCRG

- Upload sécurisé vers la plateforme SIC de la Banque centrale via tunnel VPN

- Traitement centralisé et retour de statut à l'IMF

## 5.2 Trois méthodes d'alimentation des données

| Méthode | Description | Statut |
| --- | --- | --- |
| API | Interrogation directe de l'API du SI de l'IMF — extraction automatisée | Solution cible (long terme) |
| Procédures stockées SQL | Exécution de procédures stockées locales sur le serveur de l'IMF — extraction semi-automatisée | Solution recommandée |
| Fichier CSV / Excel | Remplissage manuel du template et upload sur la plateforme | Provisoire — pilote uniquement |

⚠  L'upload de fichiers CSV/Excel est une solution provisoire pour la phase pilote uniquement. La cible est l'automatisation via API ou procédures stockées. Cette approche manuelle présente des risques pour l'intégrité des données.

# 6. OPTIONS D'ARCHITECTURE

| Critère | Option A — Serveur centralisé | Option B — Local IMF (PRÉFÉRÉE) |
| --- | --- | --- |
| Hébergement | Serveur unique (BCRG ou tiers) | Serveur propre à chaque IMF |
| VPN requis | Permanent entre chaque IMF et le serveur central | Non requis (exécution locale) |
| Stockage des données | Centralisé | Aucun stockage externe des données IMF |
| Autonomie | Faible — dépendance au serveur central | Élevée — chaque IMF gère son instance |
| Risque systémique | Élevé — panne = blocage pour toutes les IMF | Faible — chaque IMF indépendante |
| Compatibilité SIG mutualisé | Complexe — VPN permanent nécessaire | À clarifier selon le SI de l'IMF |

ℹ La décision finale sur l'architecture doit être arrêtée lors des ateliers de cadrage. Elle conditionnera les spécifications des accès à distance (VPN), les ressources matérielles à provisionner par chaque IMF et les modalités de déploiement.

# 7. CALENDRIER OPÉRATIONNEL

| # | Phase | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ateliers de cadrage et cartographie | Définition des champs requis, mapping des bases de données IMF au template, identification des API et procédures stockées disponibles |
| 2 | Développement API et tests d'intégration | Développement des connecteurs, tests d'interfaçage technique avec les SI des IMF |
| 3 | Pilote — 4 IMF + formations + UAT | Déploiement chez 4 IMF pilotes, formations des référents déclarants, tests d'acceptation utilisateurs (UAT) |
| 4 | Raccordement des 9 IMF restantes + Go Live | Généralisation à l'ensemble des IMF, Go Live officiel et support post-déploiement |

# 8. RESPONSABILITÉS

## 8.1 Engagements des IMF

- Réaliser le mapping entre les données de leur SI et les champs du template fourni

- Remplir et uploader le fichier CSV si le SI ne permet pas l'extraction automatique (phase pilote)

- Désigner un référent déclarant au sein de l'organisation

- Soumettre les déclarations dans les délais réglementaires fixés par la BCRG

- Corriger les données suite aux retours de la plateforme

- Participer aux ateliers de cadrage et aux formations

- Compléter le formulaire de recensement transmis par mail

## 8.2 Engagements de la BCRG

- Mettre à disposition un portail web sécurisé

- Fournir les accès VPN nécessaires à la transmission

- Mettre à disposition le kit d'interfaçage sur demande des IMF

- Fournir un guide utilisateur détaillé

- Assurer un centre d'assistance dédié

## 8.3 Engagements de Nerhy Group

- Fournir le template CSV/Excel et les spécifications des API

- Organiser les ateliers de cadrage et les sessions de formation

- Assurer la période d'accompagnement post-production

- Partager la présentation et les supports aux IMF absentes

# 9. PLAN D'ACTION

| Responsable | Action |
| --- | --- |
| M. NABE | Contacter toutes les parties pour organiser la prochaine réunion |
| M. NABE | Partager la présentation et le support de la réunion aux IMF absentes |
| Coulibaly Baba (Nerhy Group) | Partager le template Excel avec l'ensemble des champs requis pour les déclarations PF/PM |
| Coulibaly Baba (Nerhy Group) | Communiquer aux IMF les spécifications des API et le template CSV/Excel pour les uploads |
| Mamadou Diallo (BCRG) | Organiser les ateliers de cadrage technique pour définir les spécifications API et les besoins de connexion |
| Mamadou Diallo (BCRG) | Partager le lien de la réunion et les supports avec tous les participants |
| Nerhy Group | Organiser la période de formation et d'accompagnement post-production |
| BCRG | Mettre en place le VPN d'accès à la plateforme de déclaration |
| BCRG | Fournir la formation, le guide utilisateur et le centre d'assistance |
| BCRG | Mettre à disposition le kit d'interfaçage aux IMF qui le demandent |
| M. Coulibaly | Mettre à disposition le formulaire / questionnaire de cadrage aux participants |
| IMF (toutes) | Compléter le formulaire de recensement déjà envoyé par mail |
| IMF (toutes) | Désigner un référent déclarant et un référent technique SI |
| IMF (toutes) | Réaliser le mapping des données vers le template fourni |
| IMF IT (toutes) | Mettre en place, en collaboration avec Nerhy Group, les procédures stockées requises |
| Doukouré (Crédit Rural) | Préparer une documentation d'API du SI interne pour les ateliers de cadrage technique |

# 10. POINTS OUVERTS ET RISQUES

| Point ouvert / Risque | Impact | Action / Échéance |
| --- | --- | --- |
| Architecture définitive non arrêtée (centralisée vs locale) | Conditionne les spécifications VPN et les ressources matérielles | Décision à prendre en atelier pilote |
| Spécifications API non encore définies | Impossible de commencer les développements d'interfaçage | À définir lors des ateliers techniques |
| Faible taux de présence des IMF (< 10 sur 13) | Risque de désalignement et de retard de déploiement | Relancer les IMF absentes — partager les supports |
| Mapping des données IMF non encore réalisé | Bloque la phase de développement des connecteurs | À réaliser par chaque IMF avant les ateliers |

# 11. PROCHAINES ÉTAPES

- Désignation par chaque IMF d'un référent déclarant et d'un référent technique SI

- Complétion du formulaire de recensement transmis par mail

- Réception et prise en main du template Excel (mapping des données)

- Organisation des ateliers de cadrage technique (pilote 4 IMF)

- Choix définitif de l'architecture de déploiement lors des ateliers

- Planification de la prochaine réunion par M. NABE

# 12. VALIDATION DU COMPTE RENDU

| Pour la BCRG | Pour Nerhy Group |
| --- | --- |
| Nom : ____________________________ Date : ____________________________ Signature : _______________________ | Nom : ____________________________ Date : ____________________________ Signature : _______________________ |